УКРАЇНА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Харківського  району Харківської області

НАКАЗ

# 15.06.2020		           	           					№ 65

Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти Роганської селищної ради до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років

Відповідно до розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 29 травня 2020 року №  310 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування  в осінньо-зимовий період 2020/2021 років», з метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти Роганської селищної ради до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років,

НАКАЗУЮ:

1. ЗАТВЕРДИТИ план заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти Роганської селищної ради до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років (далі – план заходів), що додається.

2. Керівникам закладів освіти Роганської селищної ради забезпечити виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти області до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

Відповідно до визначених термінів

3. Заступнику начальника відділу освіти Фатєєвій О.:

3.1. Здійснити моніторинг виконання плану заходів з підготовки матеріально-технічної бази закладів освіти Роганської селищної ради до 2020/2021 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, проведення ремонтних робіт у закладах освіти громади (із виїздом до відповідних закладів освіти у разі потреби).

Термін: до 28.12.2020

4. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти						Інна Куденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Роганської селищної ради

від 15.06.2020 № 65

План заходів

з підготовки матеріально-технічної бази

закладів освіти Роганської селищної ради до 2020/2021 навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розробити та затвердити план заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років | До 22.06.2020 | Заступник начальника відділу освіти |
|  | Надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» копію плану заходів щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років | До 23.06.2020 | Заступник начальника відділу освіти |
|  | Провести випробування електричного обладнання верстатів у навчальних майстернях | До 07.08.2020 | Заступник начальника відділу освіти, керівники закладів освіти |
|  | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння |  |  |
|  | Завершити роботу із забезпечення закладів освіти області первинними засобами пожежогасіння |  |  |
|  | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2020 | Заступник начальника відділу освіти, керівники закладів освіти |
|  | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів |  |  |
|  | Провести випробування спортивного та ігрового обладнання на міцність кріплення й надійність експлуатації |  |  |
|  | Отримати дозвіл органів державного нагляду (ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області, ГУ ДСНС України у Харківській області) на початок 2020/2021 навчального року | До 14.08.2020 | Заступник начальника відділу освіти, керівники закладів освіти |
|  | Виконати заплановані ремонтні роботи у закладах освіти громади |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечити підготовку теплових господарств закладів освіти до опалювального сезону 2020/2021 років відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 14.08.2020 | Заступник начальника відділу освіти, керівники закладів освіти |
|  | Отримати акти готовності на внутрішньобудинкові системи опалення закладів освіти до опалювального сезону 2020/2021 років за формою, наведеною у додатку 4 Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 | До 17.08.2020 | Заступник начальника відділу освіти, керівники закладів освіти |
|  | Провести спільно з представником Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Харківській області комісійну перевірку готовності теплового господарства закладів освіти до роботи в опалювальний період 2020/2021 років із отриманням відповідних актів | До 20.08.2020 | Заступник начальника відділу освіти, керівники закладів освіти |
|  | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації навчальних закладів громади | Постійно | Заступник начальника відділу освіти, керівники закладів освіти |
|  | Організувати контроль за закладами освіти громади, де виявлені ознаки аварійності, та підтвердити аварійний стан приміщень висновками спеціалізованих організацій | Постійно | Заступник начальника відділу освіти, керівники закладів освіти |